АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СПАССК-ДАЛЬНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 30 января 2026 г.                                 г. Спасск-Дальний                                                 № 219-па

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

муниципального округа Спасск-Дальний

на 2026-2030 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 20 марта 2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением администрации муниципального округа Спасск-Дальний 
от 30 декабря 2025 г. № 213-па «Об утверждении порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ муниципального округа Спасск-Дальний», постановлением Администрации Приморского края 
от 30 декабря 2019 г. № 944-па «Об утверждении государственной 
программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края», Уставом муниципального округа Спасск-Дальний Приморского края, в целях организации мероприятий 
по благоустройству территорий муниципального округа Спасск-Дальний, администрация муниципального округа Спасск-Дальний

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального округа Спасск-Дальний 
на 2026-2030 годы».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Спасск-Дальний от 15 декабря 2017 г. № 578-па «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа Спасск-Дальний на 2018-2027 годы» (в редакции постановлений Администрации городского округа Спасск-Дальний от 13 марта 2018 г. № 96-па,  от 07 мая 2018 г. № 172-па, от 12 декабря 2018 г. № 444-па, 31 января 2019 г. 
№ 29-па, от 30 апреля 2019 г. № 211-па, от 28 января 2020 г. № 34-па, 
от 30 апреля 2020 г. № 211-па, от 30 июля 2020 г. №354-па, от 16 декабря 2020 г. 
№ 613-па, от 12 апреля 2021 г. № 184-па, от 23 декабря 2021 г. № 663-па, 
от 23 марта 2022 г. № 169-па, от 28 июня 2022 г. № 435-па, от 24 ноября 2022 г. 
№ 1144-па, от 12 декабря 2022 г. № 1267-па, от 24 января 2023 г. № 53-па, 
от 27 февраля 2023 г. № 269-па, от 28 июня 2023 г. № 1193-па, от 07 декабря 2023 г. № 2337-па, от 27 апреля 2024 г. № 959-па, от 05 августа 2024 г. № 1709-па, 
от 31 марта 2025 г. № 740-па).

3. Управлению муниципальной службы и кадров администрации муниципального округа Спасск-Дальний (Ткаченко) разместить настоящее постановление сетевом издании «Официальный сайт правовой информации городского округа Спасск-Дальний».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации муниципального округа Спасск-Дальний Симоненко О.С.

5. Настоящее постановление вступает в силу 01 февраля 2026 года 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 30 января 2026 года № 219-па

Глава муниципального округа Спасск-Дальний                                О.А. Митрофанов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального округа Спасск-Дальний

от 30 января 2026 г. № 219-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды

муниципального округа Спасск-Дальний

на 2026-2030 годы»

г. Спасск-Дальний

2026 год

1. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА СПАССК-ДАЛЬНИЙ НА 2026-2030 ГОДЫ»

1.1. Оценка текущего состояния в сфере благоустройства муниципального округа Спасск-Дальний

Проблема благоустройства территории муниципального округа является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения.

В муниципальном округе 657 многоквартирных домов. В большей части дворовых территорий качество асфальтобетонного покрытия не соответствует действующим нормам и правилам, отсутствуют места парковки автомобилей, отсутствует достаточное количество мест отдыха для различных групп населения, не обеспечен беспрепятственный доступ для маломобильных групп и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья.

Отсутствие благоустройства придомовых территорий, является сдерживающим фактором для процесса создания товариществ собственников жилья и других объединений собственников, а следовательно, и реализации собственниками ответственности за сохранность общего имущества, на формирование которой направлена реформа жилищно-коммунального хозяйства.

Содержание жилищного фонда муниципального округа с придомовыми территориями, инженерными коммуникациями, направленное на поддержание экологически и эстетически организованной городской среды, требует значительных трудовых, материальных и финансовых средств.

Для приведения дворовых территорий к современным нормам комфортности выявлена необходимость реализации программы, где предусматриваются мероприятия, направленные на комплексное благоустройство дворовых 
и внутриквартальных территорий.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а так же организацию процесса управления и контроля.

Благоустройство и озеленение территорий является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. В данной сфере создаются условия 
для здоровой комфортной, удобной жизни как отдельного человека по месту проживания, так и всех жителей города, села, квартала, микрорайона.

Выполнение комплекса мероприятий по благоустройству городской среды позволяют значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик муниципального образования, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых квартирах 
и общественных местах (парках, бульварах, скверах и на площадках).

В настоящее время назрела необходимость системного решения проблемы благоустройства и озеленения муниципального образования.

Увеличение количества автомобильного транспорта, в том числе и личного, выявляет многочисленные проблемы. Парковка автомобилей внутри многоквартирных домов не только затрудняет доступ жителям к озелененным пространствам, но и создает визуальный дискомфорт. Кроме того, в связи 
с отсутствием соответствующих действующим нормам законодательства дворовых проездов и мест для парковки автомобильного транспорта, вынуждает автомобилистов нарушать Правила дорожного движения, выполнять парковку на тротуарах, пешеходных дорожках, газонах.

Благоустройство двора – одна из актуальных проблем современного градостроительства. С его помощью решаются задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для населения. При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик города, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия во дворах. Жилье не может считаться комфортным, если окружение не благоустроено.

1.2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Основным приоритетом муниципальной политики в сфере развития городской среды является формирование комфортной городской среды, сохранение и развитие пространств населенных пунктов, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения и безопасности мест пребывания детей с родителями.

Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации государственной программы являются:

создание комфортной городской среды для человека;

создание комфортных и безопасных общественных территорий;

формирование комфортной городской среды и среды для жителей проживающих в сельской местности на территории муниципального округа;

благоустройство сельских поселений.

Целью муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы является кардинальное повышение комфортности городской среды, 
в том числе посредством благоустройства территорий, детских и спортивных площадок, повышение индекса качества городской среды на 30%, а также создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 50% не позднее 2030 года.

В результате реализации указанных приоритетных направлений государственной политики в сфере формирования комфортной городской среды 
к 2030 году будет достигнут качественно новый уровень состояния городской среды, соответствующий мировым стандартам.

Реализация муниципальной программы оказывает влияние на достижение национальной цели развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни», в том числе на показатель «Улучшение качества городской среды в полтора раза».

Достижение национальных целей осуществляется посредством реализации мероприятий в рамках федерального и регионального проектов «Формирование комфортной городской среды», входящих в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни».

1.3. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Одной из основных задач является создание механизмов комплексного развития комфортной городской среды на территории города и муниципального округа с учетом индекса качества городской среды.

Программа рассчитана на период с 2026 года и до 2030 года.

Целью муниципальной программы, созвучной с приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, является повышение уровня благоустройства территории муниципального округа, способствующего комфортной и безопасной жизнедеятельности населения.

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач.

Мероприятия муниципальной программы реализуются посредством получения и освоения субсидий и межбюджетных трансфертов:

- на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в соответствии с Правилами предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды;

- на поддержку муниципальных программ в сфере благоустройства территорий в соответствии с Правилами предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края 
на поддержку благоустройства территорий муниципальных образований Приморского края;

- на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в соответствии с Правилами предоставления 
и расходования субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды;

- на благоустройство территорий и общественных пространств муниципальных образований Приморского края в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на благоустройство территорий 
и общественных пространств муниципальных образований Приморского края;

- на мероприятия по обеспечению условий организации ритуальных услуг 
и содержанию мест захоронений в границах муниципальных образований Приморского края в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по инвентаризации кладбищ, стен скорби, крематориев, а также мест захоронений на кладбищах и в стенах скорби, расположенных на территории Приморского края;

- на мероприятия по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды за счет средств краевого бюджета.

1.4. Задачи реализации муниципальной программы, определенные 
в соответствии с национальными целями:

создание механизма развития комфортной городской среды, комплексного развития территории муниципального округа с учетом индекса качества городской среды;

создание комфортной городской среды для человека;

формирование комфортной городской среды и среды для жителей проживающих в сельской местности на территории муниципального округа.

В целях достижения показателей социально-экономического развития Приморского края в рамках государственной программы реализуются мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные муниципальными программами формирования современной городской среды.

Результативность достигается путем:

улучшения состояния придомовых территорий муниципальных образований Приморского края;

повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципальных образований Приморского края;

благоустройства территорий муниципальных образований Приморского края.

| № п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) |  | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Годы реализации программы |
|  |  |  |  | 2026-2030 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Цель: Повышение уровня благоустройства территорий округа, способствующего комфортной и безопасной жизнедеятельности населения |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий |  |  |  |  |
|  | количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству |  | ед. |  |
|  | площадь благоустроенных дворовых территорий |  | м2 |  |
|  | количество граждан, проживающих на благоустроенных дворовых территориях |  | чел |  |
|  | Количество мероприятий, проведенных в обеспечение трудового участия в благоустройстве дворовых территорий |  | ед |  |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования |  |  |  |  |
|  | Количество муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству |  | ед. | 9 |
|  | Площадь муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству |  |  |  |
|  | доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий |  |  |  |
| Задача 3. Повышение уровня вовлечение граждан в решение вопросов формирования комфортной городской среды, путем проведения мероприятий по цифровизации городского хозяйства |  |  |  |  |
|  |  | Количество мероприятий по созданию цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов формирования современной городской среды | шт | 1 |
|  |  | Доля граждан принявших участие в решении вопросов формирования комфортной городской среды | % | 50 |

2. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2.1. Программные мероприятия

2.1.1. Мероприятия муниципальной программы должны обеспечивать фактическую, пространственную и информационную доступность дворовых общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

2.1.2. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения домовых территорий;

- установка скамеек и урн для мусора.

2.1.3. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- оборудование детских и(или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

- иные виды работ некапитального характера.

Дополнительные виды работ по благоустройству дворовых территорий выполняются при условии:

- реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем 
по благоустройству;

- финансового и трудового участия собственников помещений.

2.1.4. Форма и минимальная доля трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, порядок аккумулирования и расходования средств собственников помещений, направляемых на реализацию мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий.

Трудовое участие собственников помещений, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (например, подготовка дворовой территории к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, озеленение территории. посадка деревьев);

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы.

Форма и минимальная доля трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ 
по благоустройству дворовых территорий определяется решением общего собрания собственников помещений.

2.2. Механизм реализации программы основан:

Механизм реализации программы основан:

- на скоординированных по срокам и направлениям действия исполнителей 
и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей;

- на формирование правовой среды, обеспечивающей выполнение мероприятий;

- на создание местной правовой поддержки.

В целях включения дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2026-2030 годы» заинтересованное лицо направляет предложения об участии в программе в порядке и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений о включении
и дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального округа Спасск-Дальний 
на 2026-2030 годы», определенные муниципальным нормативно-правовым актом.

Рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального округа Спасск-Дальний» осуществляется общественной комиссией, порядок работы и состав которой утверждается нормативным правовым актом администрации муниципального округа Спасск-Дальний.

Участие граждан, организаций в процессе обсуждении проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования для включения в муниципальную программу обеспечивается в следующих форматах:

- совместное определение целей и задач по развитию дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования для инвентаризации проблем 
и потенциалов;

- определение основных видов активностей, функциональных зон и их взаимного расположения на выбранной муниципальной территории общего пользования;

- организация широкого общественного участия в выборе муниципальной территории общего пользования, приоритетных для благоустройства;

- обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов дворовой территории, муниципальной территории общего пользования;

-консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования дворовой территории, муниципальной территории общего пользования;

- консультации по предполагаемым типам озеленения дворовой территории, муниципальной территории общего пользования;

-консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования дворовой территории, муниципальной территории общего пользования;

- участие в разработке проекта благоустройства дворовой территории, муниципальной территории общего пользования, обсуждение решения 
с профильными специалистами (применительно к дворовым территориям – 
с лицами, осуществляющими управление многоквартирным домом);

- согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей (взрослых и детей), предпринимателей, собственников соседних территорий и других заинтересованных сторон;

- осуществление общественного контроля.

В целях организации разработки, обсуждения с заинтересованными лицами. утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной 
в муниципальную программу решением общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме, включенном в муниципальную программу создается рабочая группа. Рабочая группа осуществляет согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, участвует в контроле, в том числе промежуточном, приемке работ по благоустройству дворовой территории, готовит фото и видеоматериалы, отзыв о реализации проекта.

При реализации проектов по благоустройству, дворовых территорий, муниципальной территории общего пользования исполнители мероприятий  муниципальной программы обеспечивают информирование граждан, организаций о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе путем опубликования на официальном сайте органов местного самоуправления, СМИ информации о ходе реализации проекта, с публикацией фото, видео и текстовых отчетов.

Внебюджетными источниками при реализации мероприятий Программы являются средства собственников помещений и пользователей помещений многоквартирных домов, частных инвесторов.

Общественная комиссия, утвержденная постановлением администрации муниципального округа Спасск-Дальний  наделяется правом исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 
70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию 
для муниципальных или государственных нужд, при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий общественной комиссией.

Общественная комиссия наделяется правом исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой. Исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения общественной комиссии.

В случае отсутствия земельного участка образованного для размещения многоквартирных домов планируемых к благоустройству в текущем году, 
до момента выполнения мероприятий по благоустройству администрацией проводится работа по образованию данных земельных участков, на которых расположены планируемые к благоустройству в текущем году многоквартирные дома.

Для выполнения мероприятий по благоустройству общественных территорий в текущем году, управлению дорог администрации муниципального округа Спасск-Дальний  в  срок до 01 апреля текущего года необходимо заключить муниципальный контракт с подрядной организацией определенной по результатам закупки товаров, работ и услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

Для выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
в текущем году, управлению дорог администрации муниципального округа Спасск-Дальний в срок до 01 апреля текущего года необходимо заключить муниципальный контракт с подрядной организацией определенной по результатам закупки товаров, работ и услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В случае отсутствия земельного участка, образованного для размещения многоквартирных домов, планируемых к благоустройству в текущем году, 
до момента выполнения мероприятий по благоустройству, администрацией муниципального округа Спасск-Дальний проводится работа по образованию данных земельных участков, на которых расположены планируемые 
к благоустройству в текущем году многоквартирные дома.

Для выполнения мероприятий по реализации проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах  и исторических поселениях управлению дорог администрации муниципального округа Спасск-Дальний  в  срок до 20 декабря текущего года выполнить разработку проектно- сметной документации и получить положительное заключение экспертной организации. В срок до 20 февраля текущего года заключить муниципальный контракт с подрядной организацией определенной по результатам закупки товаров, работ и услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В срок до 01 октября следующего года завершить выполнение работ по благоустройству территории. 
В срок до 09 ноября следующего года провести приемку законченного объекта 
и оплату выполненных работ.

Приложение №1

к муниципальной программе                   «Формирование современной городской среды муниципальном округе Спасск-Дальний на 20262030 годы»

ПАСПОРТ

Муниципальной программы муниципального округа Спасск-Дальний

«Формирование современной городской среды муниципального

округа Спасск-Дальний на 2026-2030 годы»

- Основные положения

| Куратор муниципальной программы муниципального округа Спасск-Дальний | заместитель главы муниципального округа Спасск-Дальний Симоненко Ольга Сергеевна |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Спасского муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление градостроительства, управление земельных отношений, управление имущественных отношений МАУ «Городской центр благоустройства» |
| Период реализации муниципальной программы | 2026-2030 гг. |
| Цели муниципальной программы | 1. Кардинальное повышение комфортности городской среды, в том числе посредством благоустройства территорий, детских и спортивных площадок. 2. Приобретение техники для благоустройства. 3. Повышение индекса качества городской среды. 4. Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортно городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды до 50%. Основные целевые индикаторы и показатели эффективности реализации программы изложены в соответствии с приложением № 1 к программе. |
| Подпрограммы | 1. Подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды муниципального округа Спасск-Дальний на 2026-2030 годы». |
|  | 2. Подпрограмма № 2 «Благоустройство территорий муниципального округа Спасск-Дальний на 2026-3030 годы». |
|  | 3. Подпрограмма № 3 «Благоустройство территорий прилегающих к многоквартирным домам муниципального округа Спасск-Дальний на 2026-3030 годы». |
|  | 4. Подпрограмма № 4 «Обеспечение качества ритуальных услуг на территории муниципального округа Спасск-Дальний». |
| Объемы средств местного бюджета на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджета Приморского края, в случае участия мероприятий государственной программы Приморского края в реализации аналогичных мероприятий муниципальной программы, средств местного бюджета, иных внебюджетных источников | Источником финансирования мероприятий Программы являются средства федерального бюджета, бюджета Приморского края и бюджета муниципального округа Спасск-Дальний. Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 191194688,26 руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам: 2026 год – 50636923,32 руб., 2027 год – 70115034,32 руб., 2028 год – 70442730,62 руб., 2029 год – 0,00 руб., 2030 год – 0,00 руб. Прогнозная оценка привлекаемых средств из федерального бюджета на финансирование Программы – 100458789,06 руб., в том числе по годам: 2026 год – 32926562,86 руб., 2027 год – 33603972,12 руб., 2028 год – 33928254,08 руб., 2029 год – 0,00 руб., 2030 год – 0,00 руб. Прогнозная оценка привлекаемых средств из бюджета края на финансирование Программы — 88858148,14 руб., в том числе по годам: 2026 год – 17215242,46 руб., 2027 год – 35821452,84 руб., 2028 год – 35821452,84 руб., 2029 год – 0,00 руб., 2030 год – 0,00 руб. Объем средств бюджета муниципального округа на финансирование Программы — 1877751,06 руб., в том числе по годам: 2026 год – 495118,00 руб., 2027 год – 689609,36 руб., 2028 год – 693023,70 руб., 2029 год – 0,00 руб., 2030 год – 0,00 руб. Объем средств собственников на финансирование Программы – 0,0 2026 год – 0,00 руб., 2027 год – 0,00 руб., 2028 год – 0,00 руб., 2029 год – 0,00 руб., 2030 год – 0,00 руб. Финансовое обеспечение муниципальной программы в разрезе бюджетной классификации изложено в соответствии с приложением № 2 к программе |
| Влияние муниципальной программы на достижение национальных целей развития Российской Федерации/Влияние на достижение приоритетов в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. | 1. Комфортная и безопасная среда для жизни/ показатель «Улучшение качества городской среды в полтора раза». |

Перечень территорий, подлежащих благоустройству, изложен в приложениях 
№ 2–7 к паспорту муниципальной программы.

2. Показатели муниципальной программы муниципального округа Спасск-Дальний

«Формирование современной городской среды муниципального округа Спасск-Дальний на 2026-2030 годы»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения |  | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базовое значение | 2026 | 2027 |  | 2028 |  | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Программа «Формирование современной городской среды муниципального округа Спасск-Дальний» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов (нарастающим итогом) | ед. |  |  | 11 | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 |  |  |  | 91 |
| 1.2 | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | ед. |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  | 10 |
| 1.3 | Количество благоустроенных детских и спортивных площадок | ед. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 15 |
| 1.4 | Доля граждан принявших участие в решении вопросов формирования комфортной городской среды | % |  |  | 30 | 30 |  | 40 |  | 40 | 50 |  |  |  | 50 |
| 1.5 | Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.6 | Доля площади обследованных кладбищ, а также мест захоронений на кладбищах, от общей площади кладбищ, а также мест захоронений на кладбищах на территории муниципального округа | % |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 |
| 1.7 | Доля сведений о существующих кладбищах, а также местах захоронений на кладбищах, включенных в электронные реестры и размещенных на региональных порталах государственных и муниципальных услуг, от общего количества существующих кладбищ, а также мест захоронений на кладбищах на территории муниципального округа | % |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды муниципального округа Спасск-Дальний на 2026-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов (нарастающим итогом) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | ед. |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  | 10 |
| 2.3 | Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3. | Подпрограмма № 2 «Благоустройство территорий муниципального округа Спасск-Дальний на 2026-3030 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество благоустроенных детских и спортивных площадок | ед. |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  | 10 |
| 3.2 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов (нарастающим итогом) | ед. |  |  | 11 | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 |  |  |  | 91 |
| 3.3 | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма №3 «Благоустройство территорий прилегающих к многоквартирным домам муниципального округа Спасск-Дальний на 2026-3030 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество благоустроенных территорий прилегающих к многоквартирным домам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 5. | Подпрограмма № 4 «Обеспечение качества ритуальных услуг на территории муниципального округа Спасск-Дальний» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля площади обследованных кладбищ, а также мест захоронений на кладбищах, от общей площади кладбищ, а также мест захоронений на кладбищах на территории муниципального округа | % |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 |
| 5.2 | Доля сведений о существующих кладбищах, а также местах захоронений на кладбищах, включенных в электронные реестры и размещенных на региональных порталах государственных и муниципальных услуг, от общего количества существующих кладбищ, а также мест захоронений на кладбищах на территории муниципального округа | % |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 |

3. Финансовое обеспечение муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального круга Спасск-Дальний на 2026-2030 годы»

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия (результата) | Источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11. | «Формирование современной городской среды муниципального округа Спасск-Дальний на 2026-2030 годы » | всего, в том числе: | 985 | 0503 | 2600000000 | 000 | 50636923,32 | 70115034,32 | 70442730,62 |  |  | 191194688,26 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 32926562,86 | 33603972,12 | 33928254,08 |  |  | 100458789,06 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  | 17215242,46 | 35821452,84 | 35821452,84 |  |  | 88858148,14 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 495118,00 | 689609,36 | 693023,70 |  |  | 1877751,06 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма1 «Формирование современной городской среды на 2026-2030 годы» | всего, в том числе: | 985 | 0503 | 2610100000 | 2240 | 33 247 789,86 | 33 931 748,62 | 34 259 444,92 | 0 | 0 | 101438983,40 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 985 | 0503 | 2261И455550 | 240 | 32 926 562,86 | 33 603 972,12 | 33 928 254,08 | 0 | 0 | 100458789,06 |
|  |  | местный бюджет а том числе софинансирование 0,5% без софинансирования | 985 | 00503 | 261И455550 | 2240 | 321 227,00 165 450.11 155 776,89 | 327 776,50 | 331 190,84 | 0 | 0 | 980194,34 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство общественных территорий | всего, в том числе: | 985 | 00503 | 261И455550 | 240 | 33 247789,86 | 33 931 748,62 | 34 259 444,92 | 0 | 0 | 101438983,40 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 985 | 0503 | 261И455550 | 240 | 32 926 562,86 | 33 603 972,12 | 33 928 254,08 | 0 | 0 | 1100458789,06 |
|  |  | местный бюджет а том числе софинансирование 0,5% без софинансирования | 985 | 0503 | 261И455550 | 240 | 321 227,00 165 450,11 155 776,89 | 327 776,50 | 331 190,84 | 0 | 0 | 980194,34 |
|  |  | иные |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет а том числе софинансирование 0,5% без софинансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма №2 «Благоустройство территорий муниципального округа Спасск-Дальний на 2026-3030 годы» | всего, в том числе: | 985 | 00503 | 22620000000 | 000 | 17 389 133,46 | 36 183 285,70 | 36 183 285,70 |  |  | 89755704,86 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  | 17 215 242,46 | 35 821 452,84 | 35 821 452,84 |  |  | 88858148,14 |
|  |  | местный бюджет а том числе софинансирование 1% без софинансирования |  |  |  |  | 173 891,00 | 361 832,86 | 361 832,86 |  |  | 897556,72 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | Благоустройство дворовых территорий | всего, в том числе: | 985 | 0503 | 26201S2610 | 240 | 17 389 133,46 | 36 183 285,70 | 36 183 285,70 |  |  | 89755704,86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | краевой бюджет | 985 | 0503 | 26201S2610 | 240 | 17 215 242,46 | 35 821 452,84 | 35 821 452,84 |  |  | 88858148,14 |
|  |  | местный бюджет а том числе софинансирование 1% без софинансирования | 985 | 0503 | 26201S2610 | 240 | 173 891,00 | 361 832,86 | 361 832,86 |  |  | 897556,72 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | Благоустройство общественных территорий | всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | Подпрограмма №3 «Благоустройство территорий прилегающих к многоквартирным домам муниципального округа Спасск-Дальний на 2026-3030 годы» | всего, в том числе: | 985 | 0503 | 2 2630000000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | Подпрограмма №4 "Обеспечение качества ритуальных услуг на территории муниципального округа Спасск-Дальний " | всего, в том числе: | 985 | 0503 | 2 22640000000 |  | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального округа  Спасск-Дальний» на 2026-2030 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве

(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству

исходя из минимального перечня работ по благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской

среды муниципального округа Спасск-Дальний»  на 2026-2030 годы

| № п/п | Наименование муниципального образования, адрес дома | Минимальный перечень видов работ |  |  |  | Дополнительный перечень работ | Срок выпол-нения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт дворовых проездов | Обеспе-чение освещения дворо-вых терри-торий | Уста-новка скамеек | Уста-новка урн для мусора | установка МАФ, устройство парковок, озеленение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Кустовиновская, д. 7 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Надреченская, 27 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 5 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 6 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 12 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 23 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 32 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 43 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Парковая, д. 23 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Парковая, д. 25 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 47 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Покуса, д. 1 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Красноармейская, д. 24 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д. 7 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Парфенова, д. 13 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Парфенова, д. 11 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 72 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 19 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Парковая, д. 33 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Парковая, д. 29 | выполнено | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Парковая, д. 27 | выполнено | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 84 | выполнено | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 86 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 92 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Ершова, д. 13 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Ершова, д. 19 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Ершова, д. 15 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Ершова, д. 17 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Линейная, д. 1А | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Ершова, д. 2 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г.Спасск-Дальний, ул.О.Кошевого, д. 13А | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Олега Кошевого, д. 15 | нет | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Борисова, д. 7 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Олега Кошевого, д. 22 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Ершова, д. 11 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Олега Кошевого, д. 10 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Парковая, д. 26 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. 1 Гражданская, д. 10 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Красноармейская, д. 27 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Красноармейская, д. 25 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Красноармейская, д. 120 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Суворовская, д. 13 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Пушкинская, д. 2 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 10 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 12 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 96 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Красноармейская, д. 18 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Гоголя, д. 9 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Гоголя, д. 25 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Кустовиновская, д. 61 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Парковая, д. 1 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Силикатная, д. 1 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Ангарская, д. 10 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 66 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Лазо, д. 14 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. 9-Октября, д. 13 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Гоголя, д. 26 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, д. 104/5 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, д. 107 | да | да | да | да |  | 2026 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, д. 114/1 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Парковая, д. 49 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 120 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 122 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Юбилейная, д. 24 | выполнено | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 132 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Парковая, д. 51 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Юбилейная, д. 2 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Юбилейная, д. 22/2 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Юбилейная, д. 22 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Юбилейная, д. 18/2 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Юбилейная, д. 18/1 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Юбилейная, д. 18 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Юбилейная, д. 8/1 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Юбилейная, д. 14 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Юбилейная, д. 13 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 128 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 124 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 126 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Юбилейная, д. 4 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Юбилейная, д. 10 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Юбилейная, д. 28 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Юбилейная, д. 36 | выполнено | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Юбилейная, д. 18 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Парковая, д. 55 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Парковая, д. 43 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Юбилейная, д. 40 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Юбилейная, д. 42 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Парковая, д. 66 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Ломоносова, д. 2 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Ломоносова, д. 4 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Коммунаров, д. 33 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Коммунаров, д. 33 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Краснознаменная, д. 37 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Краснознаменная, д. 37 А | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | с. Александровка, ул. Уборевича, д. 65 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | с. Буссевка, ул. Деркача, д. 20 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | с. Буссевка, ул. Деркача, д. 22 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | с. Буссевка, пер. Школьный | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | с. Вишневка, ул. Колхозная, д. 51 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | с. Дубовское, ул. Молодежная, д. 62 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | с. Духовское, пер. Школьный, 12 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | с. Красный Кут, ул. Мира, д. 48 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | с. Красный Кут, ул. Мира, д. 50 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | с. Красный Кут, ул. Мира, д. 42 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | с. Красный Кут, ул. Мира, д. 44 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | с. Красный Кут, ул. Мира, д. 46 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | с. Красный Кут, ул. Дос, д. 1 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | с. Красный Кут, ул. Дос, д. 7 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | с. Красный Кут, ул. Дос, д. 8 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | с. Красный Кут, ул. Дос, д. 9 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | с. Красный Кут, ул. Дос, д. 10 | выполнено | да | да | да |  | 2030 |
|  | с. Красный Кут, ул. Дос, д. 11 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | с.Красный Кут, ул. Дос, д. 12 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | с. Кнорринг, ДОС 141 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | с. Кнорринг, ДОС 143 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | с. Кнорринг, ДОС 198 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | с. Летно-Хвалынское, ул. Первомайская, д. 2 | выполнено | да | да | да |  | 2030 |
|  | с. Летно-Хвалынское, ул. Первомайская, д. 4 | да | да | да | да | выполнено | 2030 |
|  | с. Летно-Хвалынское, ул. Первомайская, д. 6 | да | да | да | да | выполнено | 2030 |
|  | с. Летно-Хвалынское, ул. Первомайская, д. 9 | да | да | да | да | выполнено | 2030 |
|  | с. Летно-Хвалынское, ул. Первомайская, д. 10 | выполнено | да | да | да |  | 2030 |
|  | с. Летно-Хвалынское, ул. Первомайская, д. 11 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | с. Летно-Хвалынское, ул. Первомайская, д. 12 | выполнено | да | да | да |  | 2030 |
|  | с. Летно-Хвалынское, ул. Первомайская, д. 13 | выполнено | да | да | да |  | 2030 |
|  | с. Летно-Хвалынское, ул. Первомайская, д. 14 | выполнено | да | да | да |  | 2030 |
|  | с. Летно-Хвалынское, ул. Первомайская, д. 15 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | с. Летно-Хвалынское, ул. Первомайская, д. 16 | выполнено | да | да | да | выполнено | 2030 |
|  | с. Летно-Хвалынское, ул. Первомайская, д. 17я | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | с. Летно-Хвалынское, ул. Первомайская, д. 17а | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | с. Летно-Хвалынское, ул. Первомайская, д. 18 | да | да | да | да | выполнено | 2030 |
|  | с. Нахимовка, ул. Нахимова, д. 4 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | с. Нововладимировка, ул. Центральная, д. 20 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | с. Новосельское, ул. Центральная, д. 1 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | с. Новосельское, ул. Юбилейная, д. 14 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | с. Новосельское, ул. Конторская, д. 6 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | с. Прохоры, ул. Советская, 34 | выполнено | да | да | да |  | 2030 |
|  | с. Прохоры, ул. Советская, 32 | выполнено | да | да | да |  | 2030 |
|  | с. Спасское, ул. Октябрьская, д. 31 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | с. Спасское, ул Октябрьская, д. 31а | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | с. Спасское, ул. Октябрьская, д. 33 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | с. Спасское, ул. Октябрьская, д. 35 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | с. Спасское, ул. Спасская, д. 134 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | с. Спасское, ул. Спасская, д. 136 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | с. Спасское, ул. Спасскамя, д. 106 | выполнено | да | да | да |  | 2030 |
|  | с. Спасское, ул. Спасская, д. 137 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | с. Спасское, ул. Спасская, д. 139 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | с. Спасское, ул. Спасская, д. 145 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | с. Спасское, ул. 70 лет Октября, д. 1 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | с. Спасское, ул. 70 лет Октября, д. 3 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | с. Спасское, ул. Хрещатинская, д. 58 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | Ж-д станция Сунгач, ДОС 238 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | Ж/д станция Сунгач, ДОС 238 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | Ж/д станция Старый ключ, ул. Раздольная, д. 1 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | Ж/д станция Старый ключ, ул. Раздольная, д. 3 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | с. Чкаловское, ул. Терешкевича, д. 64 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | с. Чкаловское, ул. Ленина, д. 61 | выполнено | да | да | да |  | 2030 |
|  | с. Чкаловское, ул. Ленина, д. 63 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | с. Чкаловское, ул. Ленина, д. 65 | да | да | да | да |  | 2030 |
|  | с. Чкаловское, ул. Ленина, д. 67 | да | да | да | да |  | 2030 |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального округа  Спасск-Дальний» на 2026-2030 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве

(с учетом физического состояния) и подлежащих благоустройству

в рамках муниципальной программы «Формирование современной

городской среды» на 2026-2030 годы

| № п/п | Наименование муниципального образования, наименование и адрес общественной территории | Перечень видов работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Площадь ДК «Приморье» (г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, д. 75/1) | Ремонт пешеходных зон, обеспечение освещения территорий, установка скамеек, установка урн для мусора, установка малых архитектурных форм | 2025-2026 |
|  | Детский сквер «Чебурашка» по ул. Грибоедова | Устройство детской спортивной игровой площадки, устройство освещения, установка МАФ | 2027 |
|  | Пешеходная зона г. Спасск-Дальний, от ул. Ленинская, д. 42 до ул. Советская, д. 100 | Устройство пешеходных дорожек, устройство освещения, установка МАФ, озеленение | 2026-2027 |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального округа  Спасск-Дальний» на 2026-2030 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

территорий, нуждающихся в благоустройстве в том числе с установкой детских или спортивных площадок в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

| № п/п | Наименование муниципального образования, адрес дома | Перечень видов работ |  |  | Срок выпол-нения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ремонт дворовых проездов | Уста-новка спортив-ной площад-ки | Установка детской площадки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. О. Кошевого, д. 13а | Да |  |  | 2026 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 124 | Да |  |  | 2026 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 120 |  |  |  |  |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Краснознаменная, д. 37 | Да |  |  | 2026 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Краснознаменная, д. 37а | Да |  |  | 2026 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, д. 107 | Да |  |  | 2026 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Коммунаров, д. 39 | Да |  |  | 2026 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Коммунаров, д. 33 | Да |  |  | 2026 |
|  | г. Спасск-Дальний, ул. Парковая, 55 | Да |  |  | 2026 |

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального округа  Спасск-Дальний» на 2026-2030 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного

строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

и подлежащих благоустройству не позднее 2024 года

за счет средств указанных лиц

| № п/п | Наименование муниципального образования, наименование и адрес общественной территории | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального округа  Спасск-Дальний» на 2026-2030 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации проекта – победителя Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды

в малых городах и исторических поселениях на 2026-2030 годы

| № п/п | Наименование муниципального образования, наименование и адрес общественной территории | Перечень видов работ | Срок выпол-нения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| Приложение № 7 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального округа Спасск-Дальний» на 2026-2030 годы ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |
| --- | --- | --- |
| мероприятий по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий в 2026-2030 году |  |  |
| муниципальный округ Спасск-Дальний |  |  |
| (наименование муниципального образования) |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Создание комплексных систем онлайн мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения с использованием систем видеоаналитики в общественных территориях и дворовых территориях, в том числе интегрированных в системы контроля и управления доступом в зданиях | 2026-2030 |