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[bookmark: _Hlk150166371]АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СПАССК-ДАЛЬНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 января 2026 г.                                 г. Спасск-Дальний                                                 № 178-па

Об утверждении муниципальной программы
«Улучшение освещенности муниципального округа
Спасск-Дальний в 20262030 годах»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Уставом муниципального округа Спасск-Дальний Приморского края, постановлением администрации муниципального округа Спасск-Дальний от 30 декабря 2025 года № 213-па 
«О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального округа Спасск-Дальний», администрация муниципального округа Спасск-Дальний

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Улучшение освещенности муниципального округа Спасск-Дальний в 20262030 годах».
2. Признать утратившим силу с 01 января 2026 года постановление Администрации городского округа Спасск-Дальний от 12 декабря 2023 года 
№ 2372-па «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение освещенности городского округа Спасск-Дальний в 20242026 годах».
3. Управлению муниципальной службы и кадров администрации муниципального округа Спасск-Дальний (Ткаченко) опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании и разместить в сетевом издании «Официальный сайт правовой информации городского округа Спасск-Дальний».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации муниципального округа Спасск-Дальний Симоненко О.С.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 февраля 2026 года и распространяет свое действие к правоотношениям, возникшим с 01 января          2026 года.




Глава муниципального округа Спасск-Дальний                                О.А. Митрофанов






[bookmark: _Hlk219388083]
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
муниципального округа Спасск-Дальний
от 29 января 2026 г. № 178-па







Муниципальная программа
«Улучшение освещенности муниципального округа Спасск-Дальний
в 2026–2030 годах»



























I. Стратегические приоритеты муниципальной программы

[bookmark: _Hlk219388860]1.1. Оценка текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального округа Спасск-Дальний
Протяженность сетей наружного освещения в муниципальном округе Спасск-Дальний составляет 33,20 км, на всем протяжении сетей установлено 770 светильников. Значительная часть используемых установок наружного освещения города морально и физически устарела, имеет сверхнормативный срок службы 
и большой износ, что приводит к высоким эксплуатационным расходам, повышенной аварийности и дополнительному расходу электроэнергии 
на освещение. Улично-дорожная сеть округа имеет недостаточный уровень освещенности, существуют районы, где освещение отсутствует, что 
не соответствует социальным и экономическим потребностям населения, часть опор освещения не соответствуют нормативным требованиям и требуют замены.
Существующая схема построения сетей наружного освещения не всегда обеспечивает требования по их защите от короткого замыкания и допустимым отклонениям напряжения, а также возможности частичного отключения (или 
не отключения) в ночное время. Имеются недостатки в части построения каскадов управления наружным освещением. Ремонт сетей уличного освещения является важным элементом развития округа. Эффективное функционирование является необходимым условием повышения уровня и улучшения условий жизни населения. 
Уличное освещение не только создает условия комфортного 
и благоприятного проживания для населения округа, но и обеспечивает снижение уровня преступности в округе, повышает активность населения в соблюдении 
и обеспечении порядка на территории округа, повышает доверие населения органами местной власти, реализацию полномочий на местном уровне.
Для решения вышеуказанных недостатков разрабатывается программа 
по дальнейшему развитию сетей наружного освещения округа, требующая целенаправленных действий подразделений администрации муниципального округа и предприятий, эксплуатирующих осветительные сети.

[bookmark: _Hlk219389051]1.2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы
Основная цель Программы  организация освещения улиц округа в целях обеспечения комфортного проживания населения округа, безопасного передвижения пешеходов и транспортных средств, улучшение архитектурного облика в вечернее и ночное время суток. Так же немаловажной целью является состояние сетей электроснабжения уличного освещения, это позволит обеспечить население бесперебойным электроснабжением и снизить эксплуатационные расходы.
Для достижения основной цели Программы требуется решение следующих задач:
- разработка проектно-сметной документации реконструкции и развития сетей наружного освещения в муниципальном округе Спасск-Дальний;
- капитальный ремонт сетей наружного освещения муниципального округа;
- реконструкция освещения дворовых, парковых территорий и территорий учреждений образования, здравоохранения и культуры;
- модернизация учёта электроэнергии;
- внедрение альтернативных источников электроэнергии, используемой 
на уличное освещение.
В рамках Программы предполагается обеспечить надежную работу наружного освещения округа Спасск-Дальний и стабильный уровень освещения дворовых территорий, автомагистралей, улиц, территорий учреждений образования, здравоохранения и культуры в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» и СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение». Также предполагается обеспечить создание надлежащего уровня эксплуатации сетей наружного освещения, оперативного контроля и управления сетью.
Мероприятия предусматривают:
- развитие системы уличного освещения;
-устройство наружного освещения по улицам округа, сооружение дополнительных воздушных кабельных линий, в том числе с использованием существующих и новых опор;
Приоритет:
- устройство наружного освещения территорий, прилегающих к объектам социальной сферы;
- освещение отдаленных участков поселений муниципального округа;
- внедрение альтернативных источников электроэнергии, используемой 
на уличное освещение;
- замена светильников на светодиоды, выбор их шага в зависимости 
от нормируемой средней яркости, освещенности покрытий улиц, поперечного профиля улиц.  А также работой наружного освещения по режимам (ночной 
и вечерний) в зависимости от нормируемой яркости, с допуском отключений 
в ночное время до половины светильников;
- модернизацию учёта электроэнергии уличного освещения с установкой современного оборудования, приборов учета на трансформаторных подстанциях;

[bookmark: _Hlk219389976]1.3. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и в сфере муниципального управления муниципального округа Спасск-Дальний
Задачей муниципального управления жилищно-коммунального хозяйства 
в сфере является:
- создание условий для комфортного проживания населения округа;
- улучшение освещенности отдаленных участков поселений, автомагистралей, улиц, дворовых территорий, парков, территорий учреждений образования, здравоохранения и культуры;
- обеспечение надежности работы сетей уличного освещения;
- сокращение аварийных ситуаций на сетях и затрат на их обслуживание;
Применение современных светодиодных светильников позволит снизить потребление электроэнергии на треть (потребляемая мощность светодиодов – 
6-10 Вт, газоразрядных и люминесцентных ламп-20 Вт), увеличить до 10 раз срок службы.
Реализацию Программы осуществляет заказчик Программы в лице отдела жизнеобеспечения управления ЖКХ администрации муниципального округа Спасск-Дальний.
Заказчик Программы осуществляет:
- нормативно-правовое   обеспечение реализации Программы; 
- оценку результативности мероприятий Программы;
- отчет в установленном порядке о ходе реализации Программы.
Программа реализуется за счет средств местного бюджета округа, в пределах ассигнований, утверждённых решением Думы муниципального округа               Спасск-Дальний. 
Мероприятия, предусмотренные Программой, выполняют специализированные предприятия, или индивидуальные предприниматели, имеющие необходимые лицензии, соответствующий персонал. Взаимодействие между заказчиком и исполнителями Программы осуществляется путём заключения муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

1.4. [bookmark: _Hlk219391948][bookmark: sub_104]Задачи, определенные в соответствие с национальными целями
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» национальной целью при реализации мероприятий данной программы является «Комфортная 
и безопасная среда для жизни», которая в сфере управления жилищным-коммунальным хозяйством включает показатель улучшения качества среды 
для жизни в окрестностях муниципального округа Спасск-Дальний.
Целевыми индикаторами муниципальной программы является: 
- увеличение доли освещенных улиц: 2026 г. – на 2 км;
					          2027 г. – на 2 км;
				       	          2028 г. – на 2 км;
				        	          2029 г. – на 2 км;
				     	          2030 г. – на 2 км.
Контроль за выполнением программных мероприятий осуществляет заместитель главы администрации муниципального округа Спасск-Дальний, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства.





[bookmark: _Hlk219449061]Приложение
к муниципальной программе «Улучшение освещенности 
муниципального округа Спасск-Дальний в 20262030 годах»



ПАСПОРТ 
Муниципальной программы муниципального округа Спасск-Дальний
«Улучшение освещенности муниципального округа Спасск-Дальний 
в 20262030 годах»

1. Основные положения

	Куратор муниципальной программы муниципального округа Спасск-Дальний
	Симоненко Ольга Сергеевна, 
заместитель главы администрации муниципального округа Спасск-Дальний


	Ответственный исполнитель муниципальной программы

	Управление жилищно-коммунального хозяйства 

	Соисполнители муниципальной программы
	Управление градостроительства, управление земельных отношений, управление имущественных отношений, подрядные организации, отобранные в результате проведения аукциона. Предприятия коммунального комплекса муниципального округа Спасск-Дальний.


	Период реализации муниципальной программы

	2026–2030 гг.

	Цели муниципальной программы
	1. Обеспечение комфортного проживания населения, повышение качества и комфортности инфраструктуры городской среды посредством обеспечения развития уличного, утилитарного освещения;
2. Повышение энергетической эффективности установок наружного освещения на объектах транспортной инфраструктуры, в зонах отдыха округа.


	Подпрограммы
	Отсутствуют


	Объемы средств местного бюджета на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджета Приморского края, в случае участия мероприятий государственной программы Приморского края                         в реализации аналогичных мероприятий муниципальной программы, средств местного бюджета, иных внебюджетных источников

	Общий объем финансирования муниципальной программы, привлекаемых на реализацию целей муниципальной программы составляет 
6 400 000 руб., в том числе по годам:
Средства муниципального бюджета 
2026 год – 5 800 000,00 руб.
2027 год – 300 000,00 руб.
2028 год – 300 000,00 руб.
2029 год – 0 руб. 
2030 год – 0 руб.
2030 год – 0 руб. 
Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на соответствующий год.

	Влияние муниципальной программы на достижение национальных целей развития Российской Федерации/Влияние на достижение приоритетов в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации

	- обеспечение надежности работы сетей уличного освещения;
- сокращение аварийных ситуаций на сетях наружного освещения;
- безопасность жителей округа в темное время суток, снижение дорожно-транспортных происшествий













2. [bookmark: _Hlk219452669]Показатели муниципальной программы муниципального округа Спасск-Дальний
[bookmark: _Hlk219194051]«Улучшение освещенности муниципального округа Спасск-Дальний в 2026-2030 годах»


	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ
	Значения показателей
	Документ
	Ответствен-ный
за достижение показателя

	Связь с показателями национальных целей


	
	
	
	Базовое значение
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Цель муниципальной программы: Обеспечение комфортного проживания населения, повышение качества и комфортности инфраструктуры городской среды посредством обеспечения развития уличного, утилитарного освещения.

	1.1
	Увеличение протяженности сети уличного освещения 
	км
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	Федеральный закон 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении 
и о повышении энергетической 
и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	

	2.
	Цель муниципальной программы: Повышение энергетической эффективности установок наружного освещения на объектах транспортной инфраструктуры, в зонах отдыха округа.

	2.1.
	Количество замененных ламп
	шт.
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	Федеральный закон 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении 
и о повышении энергетической 
и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	

	2.2.
	Количество освещенных улиц
	шт.
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	
	
	



3. [bookmark: _Hlk219454613]Структура муниципальной программы 
муниципального округа Спасск-Дальний
«Улучшение освещенности муниципального округа Спасск-Дальний 
в 2026-2030 годах»

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Краткое описание ожидаемых результатов от реализации мероприятий
	Связь мероприятия с показателями муниципальной программы


	1.
	Программа «Улучшение освещенности муниципального округа Спасск-Дальний 
в 2026-2030 годах»


	1.1.
	Мероприятия по проведению комплекса работ по улучшению освещенности, 
в т.ч. закупка товаров и услуг для обеспечения уличного освещения
	- создание условий для комфортного проживания населения округа;
- улучшение освещенности отдаленных участков поселений, автомагистралей, улиц, дворовых территорий, парков, территорий учреждений образования, здравоохранения и культуры;
- обеспечение надежности работы сетей уличного освещения;
- сокращение аварийных ситуаций на сетях и затрат на их обслуживание

	Снижение эксплуатационных расходов за счет энергоэкономичности установок уличного освещения

	1.2.
	Плата за электроэнергию
	Требования законодательства Российской Федерации – Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2007 № 612 
«Об утверждении Правил организации и эксплуатации осветительных сетей».

	Снижение эксплуатационных расходов за счет энергоэкономичности установок уличного освещения






4. [bookmark: _Hlk219457412]Финансовое обеспечение муниципальной программы
«Улучшение освещенности муниципального округа Спасск-Дальний в 2026-2030 годах»

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия (результата)
	Источник финансового обеспечения
	Код бюджетной классификации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, 
в рублях

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Улучшение освещенности муниципального округа Спасск-Дальний в 2026-2030 годах
	Всего, в том числе:
	985
	0503
	2700000000
	000
	5 800 000,00
	300 000,00
	300 000,00
	0,00
	0,00
	6 400 000,00

	
	
	федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	985
	0503
	2700000000
	000
	5 800 000,00
	300 000,00
	300 000,00
	0,00
	0,00
	6 400 000,00

	
	
	иные внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Мероприятия 
по проведению комплекса работ по улучшению освещенности, 
в. т.ч. закупка товаров и услуг для обеспечения уличного освещения
	Всего, в том числе:
	985
	0503
	2700175200
	240
	2 800 000,00
	200 000,00
	200 000,00
	0,00
	0,00
	3 200 000,00

	
	
	федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	985
	0503
	2700175200
	240
	2 800 000,00
	200 000,00
	200 000,00
	0,00
	0,00
	3 200 000,00

	
	
	иные внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Плата за электроэнергию
	Всего, в том числе:
	985
	0503
	2700175100
	240
	3 000 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	0,00
	0,00
	3 200 000,00

	
	
	федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	985
	0503
	2700175100
	240
	3 000 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	0,00
	0,00
	3 200 000,00

	
	
	иные внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5. [bookmark: _Hlk219457894]Информация о социальных, финансовых, стимулирующих
налоговых льготах, предусмотренных в рамках реализации
муниципальной программы муниципального округа Спасск-Дальний
«Улучшение освещенности муниципального округа Спасск-Дальний в 2026–2030 годах»

	Нормативный правовой акт, устанавливающий налоговую льготу
	Краткое наименование налоговой льготы
	Критерии целесообразности налоговой льготы
	Наименование мероприятий муниципальной программы
	Цель налоговой льготы
	Целевой показатель муниципальной программы, на значение (достижение) которого оказывает влияние налоговая льгота
	Результативность налоговой льготы (какое влияние окажет налоговая льгота на достижение целевого показателя муниципальной программы)
	Налоговая льгота по годам

	
	
	цели муниципальной программы, которым соответствует налоговая льгота
	востребованность налоговой льготы (количество налогоплательщиков, которым предоставлена льгота)
	положительные внешние эффекты
	
	
	
	
	20_
	20_
	20_

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
Налоговые льготы (налоговые расходы) в рамках настоящей муниципальной программы не предусмотрены.
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